和平县矿产资源总体规划

编制说明

（2020-2025年）

和平县自然资源局

二〇二三年三月

目   录

一、规划编制的主要依据、原则及指导思想	1

（一）规划编制主要依据	1

（二）规划编制指导思想及原则	2

（三）规划主要内容及特点	3

二、规划编制过程与专题研究	6

三、规划目标任务、主要内容确认过程与依据	8

（一）规划目标任务	8

（二）规划目标任务与主要内容的确定依据、过程	9

四、规划环境影响评价	12

五、与省市级规划及其它相关规划的衔接情况	14

（一）与省市级规划衔接情况	14

（二）与县主体功能区规划衔接情况	15

（三）与县发改、林业等规划衔接情况	15

六、县直相关部门征求意见情况	16

七、专家评审意见	17

八、其它要说明的问题	19

# 一、规划编制的主要依据、原则及指导思想

## （一）规划编制主要依据

1、《中华人民共和国矿产资源法》等相关法律法规；

2、《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第55号，2019年修正）等部门规章；

3、《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）；

4、《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43号）；

5、《自然资源部办公厅关于印发〈省级矿产资源总体规划编制技术规程〉和〈市县级矿产资源总体规划编制要点〉的通知》（自然资办发〔2020〕19号）；

6、《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71号）；

7、《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日自然资源部第2次部务会议《自然资源部关于第一批废止修改的部门规章的决定》第三次修正)；

8、《关于做好矿产资源规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2015〕158号）；

9、《矿产资源规划数据库标准（DZT 0226-2020)》；

10、《矿产资源规划图示图例》（报批稿）；

11、《矿产资源规划数据库建设指南》（2021年版）；

12、矿产资源规划数据质量检查与汇交规范（2021年版）；

13、《市县级矿产资源总体规划编制要点》；

14、《广东省矿产资源总体规划（2021~2025年）》；

15、《河源市国土空间总体规划（2020～2035年）》；

16、《和平县国土空间总体规划（2020～2025年）》；

17、《和平县国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

18、相关产业和矿产资源政策文件。

## （二）规划编制指导思想及原则

（1）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想及对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实粤港澳大湾区建设等国家发展战略和省委“1+1+9”工作部署，围绕和平县以“两个和平”发展战略协同推进“五个和平”建设工作部署，以提高矿产资源保障能力为目标，以推进资源合理利用与保护为主线，统筹矿产资源勘查、开发利用与保护活动，推动绿色矿业高质量发展，确保资源开发利用与生态环境保护相协调，资源供给与和平经济社会高质量发展需求相适应。

（2）基本原则

1.坚持资源保障，突出禀赋优势原则

以铜矿稀土矿等战略性矿产为重点，快速实现找矿突破，推进资源优势转化为产业优势。围绕县域产业布局和基础设施建设需求，适度推动建筑石料、高岭土、陶瓷土、地热（水）等县优势矿产开发利用，保障矿产资源有效稳定供给，助力地方经济发展。

2.坚持生态优先、绿色发展原则

严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限硬约束，协调矿产资源开发利用空间布局与各类环境保护区的关系，落实矿产资源勘查开发管理功能分区，指导勘查开发活动有序开展。树立绿色矿业发展理念，构建绿色生态产业体系。

3.坚持节约集约、高效利用原则

落实节约优先战略，牢固树立节约集约循环利用的资源观，优化矿山规模结构，依靠科技创新和先进技术，转变资源开发利用方式，提升资源开发利用水平，形成资源节约集约、高效开发利用新格局。

4.坚持区域平衡、协调发展原则

以主体功能区划和区域经济发展总体布局为依托，根据矿产资源禀赋条件，结合经济建设和社会发展需求，统筹矿产资源开发利用区域布局，促进矿业经济与区域经济建设的有机结合、平衡协调发展。

5.坚持优化服务、阳光行政原则

深入推进“放管服”改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进矿业权竞争性出让，激活市场主体活力；以矿业权设置、投放调控为抓手，推进“矿业权阳光审批”工程建设，建立和完善矿产资源网络管理系统，不断提升矿产资源管理法治化水平。

## （三）规划主要内容及特点

1、规划主要内容

《规划》主要由文本、附图、附表和规划编制说明等四部分组成。文、图、表三者做到了相互对应。

（1）规划文本的主要内容

规划文本分“总则”、“现状与形势”、“规划指导思想、原则与目标”、“矿产开发与资源产业布局”、“加强矿产资源勘查开发利用与保护”、“绿色矿山建设与矿区生态保护”、“重大项目设置”、“规划实施保障措施”共七个部分。其中：

“总则”说明了编制《规划》的主要依据、以及《规划》的适用范围、基准年、规划期、展望期，规划实施的范围、审批和监督管理。

“现状与形势”分析了和平县矿产资源概况、矿产资源勘查与开发利用现状、上一轮规划实施成效等方面的现状，对全县矿产资源新形势与新要求进行了阐述。

“规划指导原则与目标”阐述了本次规划的指导思想、基本原则、规划期和展望期目标以及主要指标。

“矿产开发与资源产业布局”确定了矿产资源勘查开发调控主要方向，明确了和平县内重点勘查开采的矿种；结合区域经济发展和矿产资源相关产业空间布局，划定了战略性矿产资源保护区、重点勘查区、重点开采区，并提出矿产资源产业结构调整和矿业转型升级的方向和措施；明确了勘查开采与保护布局优化调整的方向和措施，科学、合理划定了开采规划区块，并明确相关准入条件及管理措施。对于砂石类矿产，拟划定和平县大坝镇老正村大嶂埂-大楼尾建筑花岗岩开采区大型砂石资源生产基地。

“加强矿产资源勘查开发利用与保护”合理调控资源开发利用强度，通过总量调控、科技进步、规模开采、深度加工、合理布局等手段，调整和优化开发利用结构，从开采规模、开发利用、生态保护、空间规划四个方面严格规划准入管理，多渠道严格勘查开发监督管理。

“绿色矿山建设与矿区生态保护”阐明了绿色勘查任务和绿色矿山建设要求，明确了绿色矿山建设目标、建设任务、建设要求。矿区生态修复阐述了新建矿山、生产矿山、闭坑矿山治理要求及治理任务，明确责任机制、支持政策和管理措施。

“重大项目设置”落实上级规划目标和任务，根据基础地质矿产调查、矿产资源开发利用、矿产资源节约与综合利用、重大基础建设建筑石料资源保障等重大工程部署安排，规划5个项目。

“规划实施保障”阐明了加强目标责任考核制度、规划执行监管、规划监测评估、绿色矿业发展宣传，提高规划管理信息化水平。

（2）规划附表

按照县级矿产资源规划成果要求，规划附表包括和平县战略性矿产资源保护区表、和平县矿产资源重点勘查区表、和平县勘查规划区块表、和平县矿产资源重点开采区表、和平县开采规划区块表、和平县重点矿种矿山最低开采规模规划表等6张附表。

（3）规划附图

共编制5幅附图，包括和平县矿产资源分布图、和平县矿产资源勘查开发利用现状图、和平县矿产资源勘查开发保护总体布局图、和平县矿产资源勘查规划图及和平县矿产资源开采规划图。图幅比例尺为1：10万，各图幅的内容要素与编制技术方法，全面落实《省级矿产资源总体规划编制技术规程》和《市县级矿产资源总体规划编制要点》要求进行。

2、规划的主要特点

（1）规划始终围绕和平县经济社会发展这个中心展开，贯彻了《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》和《和平县国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神，是对“十四五”和平县矿产资源总体规划的计划或建议，保持了与河源市矿产资源总体规划和和平县经济发展“十四五”规划及相关行业“十四五”规划的高度统一。

（2）规划目标明确，任务具体，指导思想明细，文字简练，图件美观，表格齐全，措施得力，具有较强的针对性、实用性和可操作性。

# 二、规划编制过程与专题研究

为更好地完成我县矿产资源规划的编制，成立了“和平县自然资源局规划编制工作领导小组”和“广东省核工业地质局二九二大队规划编制单位项目组”，其人员组成如下：

领导小组：和平县自然资源局领导小组；

编制单位：广东省核工业地质局二九二大队；

整个编制过程分为四个阶段：

第一阶段：准备阶段，2021年1月1日—2021年2月1日。

组建规划编制工作领导小组和编制单位项目组；系统学习国家、省、县有关矿产资源法规和编制规划的技术要求，明确规划编制的指导思想和基本原则；编制和平县矿产资源规划提纲与工作方案。

第二阶段：资料收集与调研及专题研究，2021年2月2日—2021年4月1日。

《规划》编制单位广东省核工业地质局二九二大队到市县自然资源局、发改局、林业局、生态环境局、水务局、应急局等相关部门及主要矿山收集资料和现场调研，全面地收集了矿产资源分布情况、矿山开发利用与保护现状、市县级十四五国民经济规划草案、重大项目设置、绿色矿山建设名单等资料（了解矿山资源储量、生产经营现状及面临的问题、矿产品深加工、延伸产业链、资源综合利用、绿色矿山建设现状和前景、重大项目设置等情况），为《规划》的编制提供了较多综合分析基础资料。

第三阶段：规划初稿编制阶段，2021年4月2日—2021年12月30日。

根据收集到的资料，依据《广东省第四轮市县级矿产资源总体规划编制要点》要求编制规划初稿，并征求县自然资源局相关科室意见等，根据意见修改完善后，形成征求意见稿。广泛征求县人民政府及县直相关部门意见，并召开听证会。

第四阶段：规划修改阶段，2022年1月1日—2023年3月30日。

市自然资源局组织专家对河源市矿产资源总体规划进行评审，提出相关意见，同时征求县直相关部门意见。根据意见，对和平县规划初稿进行了修改完善。2023年3月，组织省级专家对和平县矿产资源总体规划进行评审，根据评审意见，修改完善后，经县自然资源局审查同意形成送审稿。

第五阶段：规划审批阶段，2023年3月31日—2023年4月30日。

送审稿经公众征求意见及司法审核后，上报县政府审定形成报批稿，报批稿经河源市自然资源局批准后，由县人民政府发布实施。

# 三、规划目标任务、主要内容确认过程与依据

## （一）规划目标任务

1、2025年规划目标任务：开展1:5万区域地质调查、1:5万矿产地质调查等工作，提升地质资料保障经济社会发展水平。加大战略性矿产找矿力度，力争在铜、稀土等矿产的找矿有新突破，预期提交1～2处新发现矿产地，形成可供开发利用及保护的资源量，为新材料企业提供资源保障。优化矿产资源开发利用布局，适度开发高岭土、萤石矿、石灰石、陶瓷土、地热（水）等和平县优势矿种。加强对建筑石料资源的供应，重点建设1个大型砂石资源生产基地，保障重大基础设施项目、民生工程建设。矿山总数控制在20个以内，采石场总量不超过7个，大中型矿山比例达到40％以上，矿山开发利用技术和设备大幅度改进，综合利用水平明显提高，矿业产业效益显著增长。

- 全面落实绿色勘查，持续推进绿色矿山建设，以先进绿色矿山为示范，以点带面，推动全县绿色矿业发展。2023年底前全县持证在采矿山100％达到绿色矿山标准。

2、2035年展望目标任务：大中型智慧矿山企业以及我县优势资源相关的先进材料产业集聚群基本完成。

## （二）规划目标任务与主要内容的确定依据、过程

1、规划目标任务与主要内容的确定依据

本规划以2020年为基期，以2025年为规划期，展望到2035年。规划目标任务与主要内容确定的主要依据为广东省矿产资源总体规划（2021-2025年）、河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）和平县国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、市县级矿产资源总体规划编制要点、和平县矿产资源状况、经济建设对矿产资源的需求、市场容量、环境承受力等。

2、规划目标任务与主要内容的确定过程

规划目标任务和主要内容的确定过程分为准备阶段—资料收集与调研—规划初稿编制阶段—专题研究—规划修改阶段。下面对规划文本中重点内容的确定进行简单阐述。

（1）基础数据的确定

规划文本、附图中探矿权数据主要是依据全国矿业权登记信息及发布系统确定；矿产资源储量及矿山开发数据主要是依据2020年矿产资源储量统计库和矿山开发利用统计数据库，同时一部分矿山数据根据全国矿业权登记信息及发布系统和各县自然资源局收集的最新矿山年检材料更新等。

（2）规划指标的确定

矿产规划指标分预期性指标和约束性指标。在市级规划的指导下，对指标进行分类管理。

本级规划细化落实省市级规划，和平县开采总量服从国家、省、市调控政策，根据和平县经济建设对资源的需求、市场容量、资源状况等，规划期内，完成1︰5万区域地质调查、1︰5万矿产地质调查工作；矿山总数控制在20个以内，采石场总量不超过7个，大中型矿山比例达到40％以上，重点建设1个资源量超5000万立方米以上大型砂石资源生产基地；确保2023年底前全县持证在采矿山100％达到绿色矿山建设标准；规划期内矿山地质环境治理恢复面积不小于12公顷。

（3）规划空间布局与规划分区的确定

落实省市相关产业政策，根据区域经济发展状况、矿产资源分布特点和相关产业空间布局，划定战略性矿产资源保护区、重点勘查区、重点开采区等3类规划分区。

战略性矿产资源保护区：落实省级规划部署，实施找矿突破战略行动，加强战略性矿产资源勘查与保护，对当前技术经济或生态环境条件下暂时不宜开发的大中型离子型稀土矿远景区，划定2个战略性资源保护区，实施矿产资源储备和保护。

重点勘查区：将找矿前景良好的河源市丰塘稀土矿勘查区划定为重点勘查区，共划定1个重点勘查区。

重点开采区：以大中型矿产地、重要矿集区为主，结合本地区经济社会发展砂石需求，共划定1个重点开采区，保障本地区经济社会发展用矿需求。

（4）开采规划准入条件的确定

——开采规模准入

严格执行开采规模准入标准。新建非金属矿山应在符合最低生产建设规模要求的基础上，实行规模化开采、集约节约开发。新建建筑石料矿山生产规模原则上不低于30万立方米/年，陶瓷土类不低于20万吨/年，普通萤石类不低于8万吨/年。为满足当地需求，在偏远地区设置少量低于生产规模的建筑石料矿山，应经过充分论证，且生产规模应不低于10万立方米/年。

——开发利用准入

开发利用应充分体现对资源循环利用和综合利用。对可以整体开发的建筑石料、玻璃用硅质原料、石灰石等山体，尽可能实现整座山体平移式开采，提高资源利用率，减少终了边坡面积。

——生态保护准入

严格生态环境准入规定。矿山开发应符合所在区域的环境承载力要求，落实“三线一单”管制约束要求，将其作为战略和规划环评、规划资源开发、产业布局和结构调整、重大项目选址的重要依据，并在政策制定、规划编制、执法监管过程中做好应用。

——空间规划准入

新设矿业权一律不得与各类自然保护地重叠，避开生态保护红线、基本农田保护区、生态公益林、自然林、饮用水源保护地、一般生态空间、重要交通线、重要水系保护等区域，以保护自然景观和生态环境。矿业权范围与周边设施、建筑物的安全距离，矿业权之间安全距离等应符合相关规定。

（5）重点项目的确定

落实上级规划目标和任务，根据基础地质矿产调查、重大基础建设建筑石料资源保障等重大工程部署安排，规划5个项目。

# 四、规划环境影响评价

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》《规划环境影响评价技术导则总纲》《关于做好矿产资源规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2015〕158号）等法律及文件的相关规定，对《规划》方案开展环境影响预测，明确减缓生态环境影响的主要措施，提出相关结论和建议。

从总体上看，《规划》所提出的矿产资源勘查和开发利用布局与生态环境保护相关规划基本协调。对部分勘查和开采规划分区涉及自然保护地、生态公益林、天然林等生态环境敏感区，要根据相关法律法规及规范性文件要求合法合规妥善处理。

设置的重点勘查区、部分探矿权区块与生态功能区存在部分重叠。重点勘查区是省政府划定的国家战略性矿产勘查区，由省自然资源厅进行合规性审查。原则上新立勘查项目（除战略性矿产、地热水、矿泉水外）不得进入自然保护区等禁止开采区。在勘查过程中应采用绿色勘查技术，规避生态风险、减缓对生态环境影响。

1.处理好矿产资源开发与生态环境保护的空间协调性

《规划》综合考虑资源禀赋、开发利用条件、环境承载力和区域产业布局等因素，集中划定开采规划区，提高产业集中度，鼓励规模化集约化开采，强化环境保护措施，减少点多面广的开发方式对环境的扰动。露天开采矿山禁止占用永久性基本农田。

开展历史遗留矿山地质环境治理恢复行动计划，制定恢复治理面积12公顷，加快历史遗留矿山地质环境问题治理，促进经济技术发展与生态发展相协调。

2.实施矿产资源开发总量调控制度

《规划》合理的调控矿产资源开采总量。严格处理好矿产资源勘查开发与生态环境保护的空间协调性。

采矿权的设立必须根据本次规划开采分区以及其要求设立，同时，矿区应按照本《规划》的布局要求设置，避开生态保护红线、自然保护区、基本农田、森林公园、水源保护区等法定禁止开矿区域，并和公路、水利、林业等相关专项规划协调，避免在布局上产生冲突。

3.加快推进绿色矿业发展建设

《规划》提出的绿色矿业发展的理念贯穿于矿产资源勘查开发利用的全过程。具体部署：一是全面开展绿色矿山建设，确保到2023年底持证在采矿山绿色矿山建设达标率达到100%。二是全面推进矿产资源绿色勘查开发，发展采前有规划、采中能控制、采后可恢复的绿色采矿体系，推广矿山边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。

4.大力推进矿山地质环境保护与恢复治理

坚持“谁污染，谁治理”，“谁破坏，谁恢复”的原则，加大矿山地质环境治理力度。

总体上看，《规划》划定的勘查规划区块、开采规划区块符合环评管控要求，个别与环评管控有重叠的地方进行了调整，调整后的规划区块符合生态环保要求，《规划》的实施不会造成显著的生态环境问题。

# 五、与省市级规划及其它相关规划的衔接情况

县总体规划结合本县矿产资源特点、供需状况和社会经济发展需要编制。《规划》除落实省市级规划内容外，与本县有关部门和矿山企业进行衔接，广泛收集数据资料，征询意见和建议，查阅省、市各有关部门和行业的矿产资源及矿山环境保护等方面的中长期发展规划、“十四五”规划等资料，并与规划有直接关系的发改、生态环境、林业、水务、文广旅体、交通、住建等部门加强联系，衔接规划资料。最终划分出了本市的各类矿产资源规划区，确定了规划目标，避免了与其它相关规划的脱节现象。

## （一）与省市级规划衔接情况

县总体规划本着依据并服从《广东省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《河源市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的原则，按照省市矿产资源规划提出的主要目标和任务，结合和平县矿产资源分布特点、矿产开发利用与保护、矿山环境治理与保护等情况，认真细致地分析研究，编写和平县矿产资源总体规划。

1、勘查区块

规划中列出的勘查区块，河源市和平县优胜保护区、河源市上莞-义都稀土保护三区等2个战略性资源保护区为落实省规部署的战略性矿产资源保护区（ZB001-ZB002）；广东省和平县丰塘勘查区块稀土矿普查为落实省规部署的勘查规划区块（KQ005）。

2、开采区块

在综合考虑地理、地质、构造、资源赋存条件、矿床规模、开采方式、经济技术评价结论、产业政策、最低开采规模、矿区工业场地位置等因素的基础上，设置开采规划区块22个，其中持证矿山15个、空白区新设采矿权7个。和平县开采规划区块中无落实省规部署的开采规划区块。

3、文字编写依照省市矿产资源规划提出的主要目标和任务，参考有关文件及法律法规，结合本县实际情况，编写文本。

4、图件及表格以省市矿产资源规划的图件为基础，参照市县级矿产资源总体规划编制要点的有关规定和要求，编制而成。

## （二）与县主体功能区规划衔接情况

1、编制规划文本

结合县域国民经济发展规划、公路网规划、饮用水水源地安全保障规划、土地利用总体规划、旅游发展总体规划等相关规划，研究提出全县主体功能区划分方案、定位和发展方向，主体功能区区域政策框架等，形成县级主体功能区规划。

2、衔接主体功能区

根据省市级主体功能区规划对本地的主体功能定位，结合本县的地域特点，有效衔接各类功能区如基本农田保护区、生态保护红线、自然保护区、重点生态公益林、水源保护区等。

## （三）与县发改、林业等规划衔接情况

为使规划成果采用的基础资料、数据、图件以及有关内容的准确性，广泛收集了数据资料，征询意见和建议，查阅本县相关部门和行业在发改、林业等方面的发展规划、“十四五”规划等资料，加强联系与协调，确保资料衔接，避免了相互之间的矛盾现象发生。县发改局、县交通局、县林业局、县生态环境局、县水务局及相关部门的各项规划进行了衔接，就主要技术指标、规划目标、重大项目设置与相关单位和部门进行了讨论，取得了一致意见，部分指标以本县的矿产资源特点为依据，在充分征求各部门意见后，对规划进行了修改。

# 六、县直相关部门征求意见情况

本规划编制过程中征求了河源市生态环境局和平分局、和平县林业局、和平县文化广电旅游体育局、和平县水务局、和平县工业商务和信息化局、和平县应急管理局、和平县住房和城乡建设局、和平县财政局、和平县发展和改革局、和平县交通运输局等县直单位意见，并按其意见和建议进行了修改完善。

征求县直有关部门的意见情况及协调、论证情况，详见下表6.1。

表6.1  县直相关部门意见征集及相应修改情况汇总表

| 出具意见单位 | 意见内容 | 修改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河源市生态环境局和平分局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
|  | 所报28个区块不在镇级以上饮用水源保护区内 | 无 | 第二次征求意见 |
| 和平县林业局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
|  | 第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）中所列多个矿业权区块涉及禁采区，具体核查情况见附件 | 无 | 第二次征求意见 |
| 和平县文化广电旅游体育局 | 对和平县6个勘查规划区块和22个开采规划区块的有关情况进行了审查，暂未发现涉及文物保护区域的区块 | 无 | 第一次征求意见 |
| 和平县水务局 | 规划项目中涉及农村供水的应注意保护好农村饮用水源地，同时应完善相关水土保持设施建设并完善建设项目节水措施。其次，矿区不能占河道和水库管理范围 | 已采纳 | 第一次征求意见 |
|  | 无意见 | 无 | 第二次征求意见 |
| 和平县工业商务和信息化局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
| 和平县应急管理局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
| 和平县住房和城乡建设局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
|  | 无意见 | 无 | 第二次征求意见 |
| 和平县财政局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
| 和平县发展和改革局 | 无意见 | 无 | 第一次征求意见 |
| 和平县交通运输局 | 县第四轮矿产资源总体规划应按照规范要求，确保公路安全距离 | 已采纳 | 第一次征求意见 |

# 七、专家评审意见

2023年3月6日，在广州市邀请了4名专家组成专家组（名单附后）采用函审的方式对《规划》进行评审。专家们审阅了《规划》文本、附图、附表和相关资料并提出了修改意见，编制单位根据专家意见对《规划》进行了修改，修改后的《规划》经专家组复核认为：已修改完善。现形成评审意见如下：

1、《规划》根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源规划编制实施办法》《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021～2025年）编制工作的通知》等法律法规和文件要求，结合《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》《和平县国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》以及《和平县国土空间总体规划（2020～2025年）》等进行编制，符合相关法律法规、规划和产业政策。

2、《规划》分析总结了和平县矿产资源赋存特征、开发利用现状和上一轮规划实施成效，客观研判了矿产资源勘查开发与保护面临的新形势与新要求，结合和平县国民经济社会发展需求进行编制。《规划》编制依据充分、工作思路清晰，指导思想、基本原则和目标任务明确。

3、《规划》根据矿产资源禀赋特点、开发利用条件、绿色矿业发展要求，落实了上级规划部署，划定战略性矿产资源保护区、重点勘查区、重点开采区、勘查规划区块和开采规划区块等，勘查开发总体布局与各级相关规划衔接。

4、《规划》根据县域经济社会发展和绿色矿山建设需求，在上级规划矿业权设置的总量指标框架内，明确了本县采矿权总量指标、采石场数量指标及开采规划准入条件、绿色矿山建设目标任务、进度安排和政策措施。符合绿色矿业发展要求，可操作性强。

5、《规划》提出了绿色矿山建设的目标任务及要求，明确了矿山生态修复保护的监督和管理制度，落实了矿山地质环境保护和治理恢复的责任主体、工作任务和要求。

6、《规划》从加强规划执行监管、规划监测评估、管理信息化水平、绿色矿业发展宣传等方面，提出了规划实施保障措施，为实现规划目标提供了有利支撑。

综上所述，《规划》内容齐全，依据充分，符合县级规划编制技术要求，同意《规划》评审通过。编制单位根据专家意见修改完善后，按程序报批。

# 八、其它要说明的问题

1、考虑规划的实用性，部分资源储量、矿山开发利用情况、探矿权、采矿权数据有变化且能收集到最新数据的，本轮规划一律采用最新数据统计基准日更新到2020年12月31日。

2、规划基期的矿产资源开发利用现状资料，如矿产储量、矿山企业数、矿山名称、产量、产值等数值，采用2020年矿山开发利用统计数据库管理系统的统计资料。

3、规划文本采用Microsoft Word格式文件编制，规划附表初始采用Microsoft Excel格式文件编制，印刷附表采用Microsoft Word格式，规划图件采用MapGis软件编制出图。数据库中数据的处理过程主要包括MAPGIS6.7数据整理，数据由MAPGIS平台向ARCGIS平台的数据格式转换，数据分层，属性数据录入等。