和发改投审〔2025〕92号

和平县发展和改革局关于和平县高岭土高新材料

生产基地项目可行性研究报告的批复

和平县工业园管理委员会：

报来《和平县高岭土高新材料生产基地项目可行性研究报告》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

项目编码为：2407-441624-04-01-245937

一、为促进和平县的经济社会快速发展，完善周边基础设施,同意和平县高岭土高新材料生产基地项目。

二、建设地点：河源市和平县大坝镇龙狮村。

三、主要建设规模及内容：项目总规划用地面积331790.45平方米，建设内容包括：场区范围内土地平整工程1161266.59立方米；建设污水处理设施1座，日处理量为0.5万吨；建设变电站及消防站工程1项，燃气储备站1项及其他配套设施11227.00平方米；区域交通道路80000.00平方米，配套建设停车场及路边停车位、充电桩、灯旗广告位、三面翻等工程；具体有关规模按照《和平县高岭土高新材料生产基地项目可行性研究报告》执行。

四、建设资金及来源：项目总投资28125.00万元，其中：工程费16933.00万元、工程建设其他费用8696.00万元、预备费1281.00万元、建设期利息1215万元。项目建设所需资金由债券资金及上级转移支付资金统筹安排解决。

五、请你单位抓紧做好项目前期准备工作，落实工程建设条件，使项目早日竣工，发挥效益。

六、请按照批复的估算投资金额进行限额设计，完成初步设计概算后报我局审核。

附件：和平县高岭土高新材料生产基地项目广东省工程招标核准意见表

和平县发展和改革局

2025年4月16日

公开方式：主动公开

抄送：市发改局、县直有关单位。

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：和平县高岭土高新材料生产基地项目

项目代码：2407-441624-04-01-245937

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 设计 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 建筑工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准意见： 1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等规定核准。 2、请按照规定在广东省招投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）或广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）发布有关招投标信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准部门盖章 2025年 4月16日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。